Sprint
#1	2

SIA-01	2

SIA-02	2

SIA-03	2

SIA-04	2

Sprint
#2	3

SIA-05	3

SIA-06	3

SIA-07	3

Sprint
#3	4

SIA-08	4

El sprint #1 se desarrollaron en  dos (2) Daily Meeting.	5

Daily Meeting Sprint #1.	5

Reunión 1	5

Reunión 2	5

El sprint #2 se desarrollaron en  un(1) Daily Meeting.	6

Daily Meeting Sprint #2.	6

Reunión 1	6

El sprint #3 se desarrollaron en  un(1) Daily Meeting.	8

Daily Meeting Sprint #3.	8

Reunión 1	8

Product Increment	8

SIA-01	8

SIA-02	9

SIA-03	9

Diagrama de contextos	10

Casos de uso	11

Modelación de datos	15

SIA-05	17

SIA-06	19

|  | No. Historia de Usuario | Nombre de la Historia de Usuario | Como <Tipo de usuario> | Quiero <Realizar alguna tarea> | Para <Completar mis tareas a tiempo> | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Sprint #1 | ### SIA-01 | Discusión proyecto a realizar | Equipo de desarrollo | Documentar los diferentes proyectos que se pueden desarrollar | Registrar las opciones que se pensaron para luego ser desarrollada | - Documentación con los diferentes proyectos propuestos. - Especificar el proyecto a realizar y el porqué de este |
|  | ### SIA-02 | Universo del discurso | Arquitecto - Analista | Desarrollar un documentos donde se menciona la problemática, necesidades,requisitos y alcance del proyecto | Se debe toda la problemática con un pre análisis | - Problemática - Necesidad - Alcance |
|  | ### SIA-03 | Modelo de datos | Arquitecto - Analista | Modelar la estructura que componen nuestro sistema | Mostrar en diagramas UML la relación que existe entre las diferentes entidades que pueden acceder a nuestro sistema | - Diagrama de contextos - Diagrama lógico - Diagrama entidad relación |
|  | ### SIA-04 | Implementación de Base de Datos | Arquitecto - Analista | Implementar una base de datos | Guardar información de las diferentes entidades | - Diagrama entidad relación formalizada. - Código de la base de datos en oracle 11g - Estar subida (local-pública) en algún gestor de base de datos |

|  | No. Historia de Usuario | Nombre de la Historia de Usuario | Como <Tipo de usuario> | Quiero <Realizar alguna tarea> | Para <Completar mis tareas a tiempo> | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Sprint #2 | ### SIA-05 | Mapa navegabilidad | Equipo de desarrollo | Modelar la estructura del funcionamiento de la pagina web | Mostrar la diagramación del funcionamiento | - Diagrama navegabilidad |
|  | ### SIA-06 | Mockups | Arquitecto - Analista-Desarrollador | Realizar el diseño en imágenes los mockups de las diferentes pantallas | Tener un registro gráfico a lo que se quieres llegar | - Imagesnes de las diferentes pantallas |
|  | ### SIA-07 | HTML | Desarrollador- Analista | Codificar con HTML las páginas planteadas en SIA-06 | Vista del usuario final | - Código HTML |

|  | No. Historia de Usuario | Nombre de la Historia de Usuario | Como <Tipo de usuario> | Quiero <Realizar alguna tarea> | Para <Completar mis tareas a tiempo> | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Sprint #3 | ### SIA-08 | Implementación de Bootstrap y CSS | Equipo de desarrollo- Diseñador | Crear codificación en css con ayuda de boostrap para darle diseño a la página web | Mejorar la experiencia de usuario | - Codificación de css |

# El sprint #1 se desarrollaron en  dos (2) Daily Meeting.

# Daily Meeting Sprint #1.

## Reunión 1

Fecha: 09/11/2021
Horario: 8:30 pm - 12:00 pm

- Recursos:  
Se usó el enlace https://meet.google.com/ojq-hvqc-sqk para la reunión virtual.

- Se usó el aplicativo trello.com para designar las actividades y progresos a realizar

- Se usó el aplicativo Lucid Chart para realizar los diferentes diagramaciones.

Descripción: En este día se realizaron los puntos SIA-01, SIA-02, el punto  SIA-03 quedo sin finalizar dado que en este punto contenía muchos casos a realizar por ende no se trataron todos al mismo tiempo.

◣◥◣◥◤◢◤◢◣◥◣◥◤◢◤◢◣◥◣◥◤◢◤◢◣◥◣◥◤◢◤◢◣◥◣◥◤◢◤◢◣◥◣◥◤◢

## Reunión 2

Fecha: 09/14/2021 se aplazó para el 09/15/201 a la misma hora
Horario: 6:00 am - 08:00 am

- Recursos:  
Se usó el enlace https://meet.google.com/oqf-jjow-bot para la reunión virtual.

- Se usó el aplicativo trello.com para designar las actividades y progresos a realizar

- Se uno el aplicativo GitHub

- Se usó el aplicativo Lucid Chart para realizar las diferentes diagramaciones.

- Se usó el aplicativo data-modeler para diseñar y crear los modelos y código relacionados con la base de datos

Descripción: En este día se realizaron los puntos SIA-04 y se mejoró y se terminó en totalidad el punto SIA-03, se hizo una copia de tabla de asignaciones que se tenía en Trello a Github para trabajarlos mutuamente.

# El sprint #2 se desarrollaron en  un(1) Daily Meeting.

# Daily Meeting Sprint #2.

## Reunión 1

Fecha: 10/09/2021
Horario: 8:30 pm - 10:00 pm

- Recursos:  
Se usó el enlace https://meet.google.com/ojq-hvqc-sqk para la reunión virtual.

- Se usó el aplicativo trello.com para designar las actividades y progresos a realizar

- Se usó el aplicativo Adobe XD y LucidChart  para realizar las diferentes diagramaciones.

Descripción: En este día se realizaron los puntos SIA-05, SIA-06, el punto  SIA-07 se repartió entre los integrantes

# El sprint #3 se desarrollaron en  un(1) Daily Meeting.

# Daily Meeting Sprint #3.

## Reunión 1

Fecha: 10/12/2021
Horario: 8:30 pm - 10:00 pm

- Recursos:  
Se usó el enlace https://meet.google.com/ojq-hvqc-sqk para la reunión virtual.

- Se usó la aplicación de replit, para codificar toda la página web.

Descripción: En este día se realizaron los puntos SIA-06, el punto  SIA-08 se repartió entre los integrantes

# Product Increment

## SIA-01

Propuestas realizadas::

- Control de gimnasios : Controla la asistencia de las personas para el ingreso al gym y al mismo tiempo se controla los pagos efectuados por el usuario.

- Despachos: Registro de facturación de transportación de mercancía hechos de los carros (Placa-valor viaje , origen , destino ) ---> Facturación de transporte por viaje

- Frutera : Sistematizar inventario y facturación -->

- Sistema de valoración de artistas y canciones --> Artista canción existo ....

- Sistema de Notas -- Calificaciones

- Sistema de vacunación --> Citas y asignación ---> Control de colas (Mediciones)-->tipo de vacuna--> Control total

Propuesta escogida para trabajar: Sistema de vacunación

Razón : A Pesar que las demás problemáticas son reales y que tienen este déficit  en estos momentos, consideramos que a pesar que el sistema de vacunación puede llegar a ser muy extenso, es una problemática que afecta a toda Colombia y que tiene un gran impacto en la sociedad positivamente.

## SIA-02

Se creó un documento Discurso del Universo en el cual se describe la problematización existente, las necesidades , los requerimientos y el alcance del proyecto.

## SIA-03

Los diagramas se trabajaron en la plataforma Trello y data modeler ya que estos son mucho más cómodos para trabajar y ser editados si es que estos son necesarios.

### Diagrama de contextos

### Casos de uso

### Modelación de datos

## SIA-05

## SIA-06

SIA-07 Sia-08